## Allgemeine Anforderungen an die Dokumentation

Die Dokumentation dient der transparenten, nachvollziehbaren und prüfbaren Darstellung aller wesentlichen Projektsteuerungsleistungen. Sie ist fortlaufend, vollständig und in einer geeigneten, nachvollziehbaren Struktur zu führen.

Folgende Grundsätze gelten:

- Vollständigkeit: Alle wesentlichen Entscheidungen, Maßnahmen und Abstimmungen sind zu dokumentieren.

- Nachvollziehbarkeit: Inhalte müssen in sich schlüssig und prüfbar sein.

- Aktualität: Die Dokumentation ist regelmäßig zu aktualisieren.

- Form: Elektronisch im vereinbarten Format (z. B. PDF, Word, Excel) oder über ein Projektraum-System.

## Arten der Dokumentation

| Dokumentationsart | Inhalt / Zweck | Turnus / Zeitpunkt |
| --- | --- | --- |
| Projektstatusbericht | Darstellung des aktuellen Projektstands inkl. Kosten, Termine, Risiken | Monatlich |
| Protokolle | Ergebnisse von Besprechungen, Entscheidungen und Abstimmungen | Nach jeder Sitzung, innerhalb von 3 Werktagen |
| Terminberichte | Fortschritt der Projektterminplanung, Abweichungsanalyse | Monatlich oder nach Bedarf |
| Kostenberichte | Übersicht der Kostenentwicklung, Prognose, Budgetabweichungen | Monatlich |
| Risikoberichte | Erfassung und Bewertung projektrelevanter Risiken | Quartalsweise oder nach Bedarf |
| Projektabschlussdokumentation | Zusammenfassung des gesamten Projektverlaufs, Kennzahlen, Lessons Learned | Nach Projektabschluss |

## Form und Struktur der Dokumentation

Die Dokumentationen sind gemäß den vereinbarten Vorlagen oder dem projektspezifischen Handbuch zu erstellen. Sofern keine Vorlagen vorliegen, sind folgende Mindestinhalte sicherzustellen:

- Deckblatt mit Projektdaten

- Inhaltsverzeichnis

- Projektbeschreibung

- Statusübersichten (Kosten, Termine, Risiken, Qualitäten)

- Maßnahmen- und Entscheidungsverfolgung

- Anhang mit relevanten Nachweisen (Protokolle, Grafiken, Berichte etc.)

## Verantwortlichkeiten

Der Projektsteuerer ist verantwortlich für die fristgerechte und korrekte Erstellung sowie Ablage der Dokumentationen. Der Auftraggeber prüft die Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Änderungen an den Dokumentationsanforderungen bedürfen der schriftlichen Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

## Ablage und Zugriff

Alle Dokumente sind zentral im Projektraum oder einem abgestimmten Dokumentenmanagementsystem (DMS) abzulegen. Die Ablagestruktur ist gemeinsam festzulegen und zu dokumentieren.

Zugriffsrechte werden projektbezogen definiert. Vertrauliche Dokumente sind entsprechend zu kennzeichnen.

## Qualitätssicherung der Dokumentation

Die Qualität der Dokumentation ist regelmäßig im Rahmen der internen Projektsteuerung oder durch den Auftraggeber zu überprüfen. Abweichungen sind zu dokumentieren und zu korrigieren.

## Sonstige Vereinbarungen

Ergänzende Anforderungen oder projektspezifische Besonderheiten zur Dokumentation werden in einem separaten Anhang geregelt.